附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件—基础设施改造—育新学校中小学食堂排烟罩等改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学附属育新学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 付勇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13520650731 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 118.291020 | 114.411316 |  | 10 |  | 96.72% |  | 9.67 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0.00 |  | 118.291020 | 114.411316 |  | — |  | 96.72% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对中小学厨房内（主食间、炒菜间）原有排烟罩设备进行拆除，测量后重新制作安装。购买定制部分厨房设备（双通工作柜、柜式保温送餐车、四格保温柜、紫外线刀具消毒柜）；项目完成后更好的改善排烟效果，消除消防隐患，达到消防安全及环保有关要求。而且能够满足食堂做饭的最基本需求，更能降低安全风险、改善烹饪环境，提升厨师的满意度，减少厨工呼吸道疾病，使厨工怀着愉悦的心情投入工作，制作出美味可口的饭菜。达到师生对菜肴的期望。 |  |  |  |  |  | 对中小学厨房内（主食间、炒菜间）原有排烟罩设备进行拆除，测量后重新制作安装。购买定制部分厨房设备（双通工作柜、柜式保温送餐车、四格保温柜、紫外线刀具消毒柜）；项目完成后更好的改善排烟效果，消除消防隐患，达到消防安全及环保有关要求。而且能够满足食堂做饭的最基本需求，更能降低安全风险、改善烹饪环境，提升厨师的满意度，减少厨工呼吸道疾病，使厨工怀着愉悦的心情投入工作，制作出美味可口的饭菜。达到师生对菜肴的期望。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：双通工作柜 |  | 2台 |  | 2台 | 3 |  | 3 |  | / |  |
|  |  |  | 指标2：柜式保温送餐车 |  | 9台 |  | 9台 | 3 |  | 3 |  | / |  |
|  |  |  | 指标3：四格保温柜 |  | 2台 |  | 2台 | 3 |  | 3 |  | / |  |
|  |  |  | 指标4：紫外线刀具消毒柜 |  | 2台 |  | 2台 | 3 |  | 3 |  | / |  |
|  |  |  | 指标5：UV光解静电复合一体机排烟罩 |  | 66.45m2 |  | 66.45m2 | 3 |  | 3 |  | / |  |
|  |  |  | 指标6：不锈钢装饰板 |  | 46.62m2 |  | 46.62m2 | 3 |  | 3 |  | / |  |
|  |  |  | 指标7：双星水池带沥水板 |  | 1组 |  | 1组 | 3 |  | 3 |  | / |  |
|  |  |  | 指标8：双星水池 |  | 1组 |  | 1组 | 3 |  | 3 |  | / |  |
|  |  |  | 指标9：单星水池 |  | 1组 |  | 1组 | 3 |  | 3 |  | / |  |
|  |  |  | 指标10不锈钢挡板 |  | 1块 |  | 1块 | 3 |  | 3 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：招标采购时间 |  | 2021年7月~8月 |  | 2021年7月~8月 | 3 |  | 3 |  | / |  |
|  |  |  | 指标2：实施时间 |  | 2021年8月~9月 |  | 2021年8月~9月 | 3 |  | 3 |  | / |  |
|  |  |  | 指标3：验收时间 |  | 2021年10月 |  | 2021年10月 | 3 |  | 3 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  | ≤118.291020万元 |  | 114.411316 万元 | 3 |  | 1 |  | 预算编制不够准确 |  |
|  |  |  | 指标2：单位购置成本 |  | ≤118.291020万元 |  | ≤114.411316 万元 | 3 |  | 3 |  | / |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 指标1：履职基础、公共服务能力 |  | 能够满足食堂做饭的最基本需求，更能降低安全风险、改善烹饪环境，提升厨师的满意度，对工作和学习起着积极的促进作用。改善排烟效果，消除消防隐患，达到消防安全及环保有关要求. |  | 能够满足食堂做饭的最基本需求，更能降低安全风险、改善烹饪环境，提升厨师的满意度，对工作和学习起着积极的促进作用。改善排烟效果，消除消防隐患，达到消防安全及环保有关要求. | 30 |  | 30 |  | / |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 | 指标1：使用人员满意度 |  | ≥90% |  | 97% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.67 |  |  |  |